Оглавление

1.	Информация о проекте «Дневник.ру».	2

1.1.	Описание	2

1.2.	Функциональные возможности	2

1.3.	Дополнительные  возможности	2

2.	Цели внедрения проекта	2

3.	Этапы внедрения проекта	2

4.	Рабочая группа по созданию электронной системы контроля качества и мониторинга образования в Ростовской области	2

4.1.	Состав рабочей группы	2

4.2.	Этапы работы, исполнители и сроки	2

# Информация о проекте «Дневник.ру».

## Описание

«Дневник.ру»  - всероссийский образовательный проект, который включает в себя 3 основные функции:

- электронное сопровождение образовательного процесса;

- образовательные ресурсы;

- инструменты для социального взаимодействия.

Проект стартовал с весны 2008 года в рамках ПНП «Образование», национальной инициативы «Школа-2020» в России, целью проекта является создание единой информационно-образовательной среды для учителей, родителей и учеников.

«Дневник.ру» - некоммерческий проект, участие в нём является добровольным и бесплатным для всех участников.

В настоящее время участниками проекта стали более 3500 российских школ.

«Дневник.ру» создан при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга, а также аппарата Полномочного Представительства Президента РФ в СЗФО. Научную экспертизу образовательной составляющей проекта осуществляют специалисты из Санкт-Петербургского Государственного Университета, Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, Института стратегических исследований в образовании, Российского Государственного Педагогического Университета им. А.И. Герцена.

Сейчас проект проходит официальную апробацию в ОУ Санкт-Петербурга, а также в  Ленинградской, Мурманской, Тамбовской, Нижегородской и Курганской областях.

Компания «Дневник.ру» получила лицензию ФСТЭКа на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. В соответствии с Федеральным законом «О Персональных данных» компания также зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России в реестре операторов персональных данных под регистрационным номером 09-0062296. Данные хранятся в одном из лучших хранилищ России и защищены четырехуровневой системой безопасности.

## Функциональные возможности

В проекте «Дневник.ру» реализованы следующие инструменты:

- электронный дневник ученика;

- электронный журнал учителя;

- расписание учителя;

- расписание ученика;

- библиотека;

- медиатека (сборник аудио, видео, текстовых материалов для всех категорий пользователей);

- отчетность для директоров и педагогов (сервис будет доступен с 01 сентября 2010 года),

- инструменты обмена файлами, личными сообщениями,

- модуль  дистанционного обучения (сервис будет доступен с 01 сентября 2010 года),

- тесты, возможности для проведения олимпиад,

- сети, группы, события.

Для расширения спектра образовательных возможностей проекта весной 2010 г. были проведены заочные туры Олимпиад Факультета филологии и искусств и Восточного факультета СПбГУ. Сейчас ведутся переговоры с Российским Советом Олимпиад для того, чтобы в будущем проводить на базе Дневника дистанционные туры олимпиад  всех значимых ВУЗов страны.

С марта 2010 года в поддержку педагогической активности учителей и творческой активности учеников и родителей стартовала «Всероссийская конкурсная программа Дневник.ру», которая включает в себя ряд конкурсов, направленных на повышение качества образования и социально-культурного уровня школьников. Призы победителям предоставляются спонсорами проекта.

## Дополнительные  возможности

Дополнительные платные функции, которые не повлияют на основной функционал сайта (планируется развивать с 01 сентября 2010 года):

•	интернет-магазин школьных товаров и услуг;

•	услуги sms и e-mail-оповещения об успеваемости учеников и важных событиях в школе;

•	услуги дистанционного репетиторства и платных частных консультаций педиатров, психологов, педагогов;

•	виртуальные подарки.

# Цели внедрения проекта

Внедрение «Дневник.ру» на территории Ростовской области в целом и в определенном муниципальном районе в частности позволит осуществить следующие задачи:

- Оказание государственных услуг в электронном виде согласно распоряжению Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р:

- 2 пункт: прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);

- 3 пункт:  предоставление  информации  об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;

- 6 пункт: зачисление в образовательные учреждения;

- 7 пункт: предоставление  информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение;

- 8 пункт: предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

- 9 пункт: предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

- Построение единой вертикали для осуществления качественного электронного мониторинга качества образования в районе и в регионе и сбора статистической отчетности. (ОУ        РОНО        Министерство).

- Создание информационно-образовательного пространства нового типа в рамках одного образовательного учреждения (ОУ).

# Этапы внедрения проекта

Внедрение проекта  в регионе и в отдельном муниципальном районе проходит в несколько этапов:

1) Министерство направляет в муниципальные районы письмо с рекомендациями к изучению проекта «Дневник.ру» и его возможностей и приглашением на семинар(июль 2010);

2) Проведение семинара для представителей органов управления образованием всех муниципальных районов на базе Министерства (июль-август 2010);

2)  Издание приказа управлениями образования муниципальных районов о подключении всех ОУ района  к проекту «Дневник.ру» (август 2010);

2)  Регистрация ОУ:  а) заполнение заявки на сайте www.dnevnik.ru ; б) получение активационного кода для школы (при желании РОНО будет предоставлен список активационных кодов для централизованного распространения в районе) в) непосредственно регистрация (август-сентябрь 2010);

3) Выбор среди сотрудников ОУ  ответственного за функционирование проекта – Администратор, который производит первоначальную настройку системы, вносит данные участников проекта и изучает функции Дневника (август-сентябрь 2010);

4) Компания «Дневник.ру» назначает  ответственного за сопровождение ОУ региона, который  осуществляет техническую поддержу на первых этапах освоения проекта (август-сентябрь 2010);

5) Проведение на базе РО ИПК и ПРО  установочного семинара при участии сотрудников Института и «Дневник.ру» для Администраторов Дневника из каждого ОУ (сентябрь-октябрь 2010);

6) Проведение в каждом ОУ ряда семинаров, посвященных использованию Дневника (отдельные семинары для учителей, родителей, детей) силами Администратора Дневника (октябрь-декабрь 2010);

7) Освоение системы всеми категориями пользователей и полноценное ее использование (с января 2011).

# Рабочая группа по созданию электронной системы контроля качества и мониторинга образования в Ростовской области

## Состав рабочей группы

- Сотрудник министерства Ростовской области.

- Сотрудники  компании "Дневник.ру":

- специалисты отдела развития;

- аналитик;

- PM- менеджер (ответственный за процесс разработки).

- Ведущие эксперты проекта из ВУЗов Санкт-Петербурга .

## Этапы работы, исполнители и сроки

- Сбор материалов: сотруднику министерства необходимо собрать примеры существующих отчетов и запросов от школ, по следующим  направлениям:

- общее и дополнительное образование;

- надзор и контроль в сфере образования;

- информатизация образования;

- социальная защита;

- содержание и развитие материально-технической базы.

Примеры отчетов необходимо выслать как есть (без дополнительной обработки) в электронном виде на e-mail: tuzova@dnevnik.ru (июль 2010 г.).

- Анализ параметров системы, инструментов для их сбора, логики работы системы, объема базы данных.

Проводится сотрудниками компании "Дневник.ру", экспертами. (июль-август 2010 г.)

- Описание и проработка первой версии модели системы.
 Проводится сотрудниками компании "Дневник.ру", экспертами. (август – сентябрь 2010 г.)

- Знакомство и согласование выбранных параметров, первой версии модели системы контроля качества и мониторинга образования с  министерством Ростовской области.
Все участники рабочей группы. (сентябрь 2010 г.)

- Переработка или доработка при необходимости. (этап может отсутствовать). Проводится сотрудниками компании "Дневник.ру". (сентябрь 2010 г.)

- Разработка системы по утвержденной модели.
Проводится сотрудниками компании "Дневник.ру". (октябрь – ноябрь 2010 г.)

- Знакомство и тестирование системы, регистрация региональных и районных органов управления образования Ростовской области.
Все участники рабочей группы. (ноябрь 2010 г.)

- Запуск системы. Инициация регистрации ещё не подключенных  ОУ. Отладка работы системы.
Все участники рабочей группы. ОУ Ростовской области.(декабрь 2010 г.)

- Полноценная работа системы. (с января 2011 г.)
Органы управления образованием Ростовской области.
ОУ Ростовской области.
Техническое сопровождение, консультирование:
- компания "Дневник.ру";
- ИРО Ростовской области.

# Text boxes

«Дневник.ру»

в Ростовской области